Pogodbeni stranki:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa župan mag. Gregor Macedoni, matična številka: 5883288000, identifikacijska številka za DDV: SI48768111, (v nadaljevanju: naročnik)

in

_________________________________________, ki ga zastopa ______________________________, matična številka: __________________, identifikacijska številka za DDV: __________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta:

POGODBO, št._____________

za izdelavo PZI projektne dokumentacije za projekt

»REKONSTRUKCIJA CESTE IN NOVOGRADNJA KOLESARSKE STEZE IN PEŠPOTI NA ODSEKU MED NASELJEM RAGOVO IN KRKA«

I. UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izdelavo PZI projektno dokumentacijo za projekt »Rekonstrukcija ceste in novogradnja kolesarske steze in pešpoti na odseku med naseljem Ragovo in Krka«,

- da je naročnik ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) sprejel Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017 z dne 7.3.2017, na podlagi katerega je naročnik na svoji spletni strani objavil povabilo št. _______________, z dne ___________, s katerim je pozval vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo,

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi povabila iz druge alineje in ponudbe izvajalca št. ___________ z dne ___________.

II. PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo vsa dela za:

- izdelavo projektne dokumentacije na nivoju projekta za izvedbo gradnje (v nadaljevanju: PZI),

- pridobitev projektnih pogojev za projektiranje in vsa soglasja k projektni dokumentaciji od pristojnih soglasodajalcev,

- pridobitev geodetskega načrta,

- druge obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, v projektni nalogi, ki je priloga tej pogodbi in v razpisni dokumentaciji.

Ta dela se izvajalec zaveže opraviti v skladu s:

- to pogodbo,

- priloženo projektno nalogo številka 4113-28/2018-1, z dne 1.10.2018,

- razpisno dokumentacijo,

- priloženo ponudbo  št. ___________,  z dne ____________,

- obstoječo zakonodajo in veljavnimi tehničnimi pravilniki, normativi in standardi v RS ter pravili stroke,

- Tehničnimi specifikacijami za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje. V kolikor se med projektiranjem spremenijo zakoni oz. pravilniki, jih mora projektant pri svojem delu ustrezno upoštevati.

III. POGODBENA VREDNOST

- člen

Vrednost pogodbenih del iz 2. člena na osnovi ponudbe izvajalca št. ___________ z dne ___________ vključno s ___% popustom izvajalca znaša:

|  | OPIS | VREDNOST V EUR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Geološko - geomehanske preiskave |  |
| 2 | Geodetski načrt |  |
| 3 | Projektiranje cestne povezave, kolesarske poti in pešpoti ter dodatnih ureditev za: - celotno območje ureditve - na mestu dostopne gradbiščne poti za 3. razvojno os - na mestu območja Graben in vasi Krka - na mestu prehoda preko potoka Bajer -na mestu v podvozu pod Levičnikovo cesto |  |
| 4 | Projektiranje gospodarske javne in druge infrastrukture (prenova oz. ureditev) |  |
| 5 | Načrt objekta premostitve preko potoka Bajer |  |
| 6 | Načrt avtobusnega postajališča |  |
| 7 | Načrt cestne razsvetljave |  |
| 8 | Načrt prestavitve, odstranitve objektov |  |
| 9 | Katastrski elaborat |  |
| 10 | Varnostni načrt |  |
| 11 | Predračunski elaborat |  |
| Skupaj | Izdelava PZI s pogoji, mnenji oz. soglasji |  |
| POPUST_________% |  |
| SKUPNA VREDNOST S POPUSTOM |  |
| 22 % DDV |  |
| VSE SKUPAJ |  |

(z besedo vrednost z DDV v EUR: __________________________________ eurov in __/100)

Pogodbena cena je fiksna do konca izvedbe pogodbenih del, v njej so všteti vsi materialni stroški ter vsi stroški za izvedbo predmeta pogodbe, z vsemi potrebnimi načrti, elaborati, projektnimi pogoji, mnenji, dovoljenji, deli, ki omogočajo naročniku izvedbo investicije v celotnem obsegu iz te pogodbe, projektne naloge, razpisne dokumentacije, ponudbe skladno z zakonodajo.

## Sredstva za izvedbo predmetnega naročila so zagotovljena v proračunu za leto 2018 na proračunski postavki PP ___________– _____________________.

- člen

Pogodbena cena vsebuje poleg del v 2. členu te pogodbe še:

- šest (6) izvodov projektne dokumentacije PZI s pogoji, mnenji oz. soglasji, v papirni obliki in na zgoščenki z digitalnim zapisom v obliki map s posameznimi načrti, v katerih je besedilo v formatu .pdf, tabele v formatu .xls in risbe v formatu .dwg in .pdf, vse v nezaklenjeni obliki,

- vse stroške izvajalca, potrebne za izdelavo projektne dokumentacije z elaborati, skladno s predpisi in pravili stroke, vključno s potnimi stroški, koordinacijami, ostalimi materialnimi stroški, stroški za pridobitev dovoljenj ali soglasij in projektnih pogojev, stroški drugih morebitnih postopkov, stroški taks ali drugi morebitnimi stroški v zvezi z izdelavo in predajo dokumentacije,

- vse stroške izvajalca v zvezi s predstavljanjem in koordiniranjem rešitev z lastniki zemljišč,

- vsa tolmačenja in usklajevanja načrtov, ki izhajajo iz nejasnih, nepopolnih ali neusklajenih načrtov, ki jih je izvajalec dolžan izvesti na poziv naročnika,

- vsako morebitno potrebno spremembo ali popravek izdelane dokumentacije zaradi napak in pomanjkljivosti ali neizvedljivosti,

- sklicevanje ter zapisniško vodenje sestankov ter pripravo gradiv za predstavitve.

- člen

S prejemom plačila obveznosti po tej pogodbi se na naročnika v celoti prenesejo vse materialne avtorske pravice na projektu in projektni dokumentaciji, vključno z neomejeno pravico do reproduciranja, uporabe, predelave oz. spreminjanja projekta in dokumentacije za uporabo na tem projektu, moralne pravice pa ostanejo avtorju.

IV. POGOJI, NAČIN IN ROK IZDELAVE

- člen

Izvajalec se zaveže pričeti z deli, ki so predmet te pogodbe, takoj po obojestranskem podpisu te pogodbe.

Izvajalec se zaveže naročniku v pregled dostaviti 1 izvod PZI z vsemi potrebnimi mnenji in morebitnimi drugimi potrditvami o ustreznosti PZI, ki so potrebne za začetek in uspešno izvedbo, v roku 90 koledarskih dni po obojestranskem podpisu pogodbe. Izvajalec se zaveže naročniku predati dokončno izdelanih 6 izvodov PZI v roku 3 koledarskih dni po naročnikovi potrditvi PZI.

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

Rok za dokončanje pogodbenih del se lahko ustrezno podaljša, če naročnik med opravljanjem pogodbenih del spremeni podatke ali poveča obseg del in storitev, kar bosta pogodbeni stranki uredili z aneksom k tej pogodbi.

Morebitni nov obseg del in pogodbeni rok se določi sporazumno med pogodbenimi strankami z aneksom k tej pogodbi, in sicer v skladu z določili ZJN-3 o dopustnih spremembah pogodbe.

Izvajalec mora podati pisno vlogo za podaljšanje roka dokončanja del najkasneje 3 dni pred iztekom posameznega roka iz tega člena pogodbe. V primeru zamude roka izvedbe se upoštevajo določila 12. člena.

V. PLAČILO IN OBRAČUN

- člen

Izvajalec bo obračunal opravljena dela naročniku v zneskih navedenih v 3. členu predmetne pogodbe po predaji dokončno izdelanih in potrjenih s strani naročnika 6-ih izvodov PZI, z izstavitvijo računa.

Naročnik je dolžan izstavljeni račun s strani izvajalca v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računov ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen.

Izvajalec je dolžan v roku 5 dni od zavrnitve računa ali njegovega dela naročniku izstaviti dobropis in mu tako zagotoviti ustrezno knjigovodsko listino za izvršitev plačila nespornega dela računa.

Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenih računov oz. knjigovodske listine, ki sta podlaga za izplačilo.

Odstopanje od načina plačila, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Mestna občine Novo mesto, bosta naročnik in izvajalec uskladili z aneksom k veljavni pogodbi.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec bo projektno dokumentacijo iz 2. člena te pogodbe izdelal skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS št. 36/18 in 51/18 – popr.) in veljavnimi prostorskimi akti ter zakonodajo in podzakonskimi akti.

Izvajalec se s podpisom te pogodbe zavezuje, da pri izvedbi pogodbenih del ne bo kršil morebitnih že obstoječih avtorskih pravic tretjih oseb.

Obveznosti izvajalca so:

- da bo prevzete naloge, določene po tej pogodbi opravil strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, pravili stroke in standardi,

- da bo pri oddaji elektronske oblike projektne dokumentacije upošteval Navodila za pripravo digitalnih podatkov o prostorskih aktih in projektni dokumentaciji,

- da bo aktivno sodeloval z naročnikom, pri svojem delu upošteval smernice in delovna napotila ter zahteve, ki so ali še bodo dane z dokumentacijo,

- da je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku,

- da naročnika sproti obvešča o tekočih problemih in o nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti,

- da bo na pobudo naročnika v vsaki fazi izdelave projektne dokumentacije dajal pojasnila v zvezi z njeno izdelavo in pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih del,

- da bo naročniku kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih,

- da bo na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvršil dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg pogodbe pomanjkljiva,

- da bo za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrn in ni v skladu s projektno nalogo, priskrbel soglasje naročnika,

- da bo sodeloval pri predstavitvi projektne dokumentacije pri pridobivanju zemljišč za gradnjo ter izvršil vse korekcije projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah,

- predal naročniku izdelano projektno dokumentacijo v dogovorjenem obsegu in na dogovorjen način,

- pred podpisom pogodbe dostavil naročniku kopijo pogodbe o zavarovanju projektne odgovornosti.

S podpisom te pogodbe izvajalec potrjuje, da je seznanjen z lokacijo ter z vsemi okoliščinami in pogoji pod katerimi je možna izvedba predmeta pogodbe.

Projektna dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec preda lahko tretji osebi samo s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda v svojem arhivu.

- člen

(Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti)

Za namen zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dolžan izvajalec ob podpisu pogodbe naročniku predložiti nepreklicno in brezpogojno bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV, s pooblastilom za izpolnitev, plačljivo na prvi poziv in veljavno 5 mesecev od dneva izdaje.

Menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči:

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku,

- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in

- če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

Če se med trajanjem pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih storitev, kakovost in količina, mora izvajalec v roku 3 dni od sklenitve aneksa k pogodbi, predložiti novo istovrstno finančno zavarovanje v skladu s spremembo. Če izvajalec v roku ne predloži novega ustreznega finančnega zavarovanja, bo naročnik unovčil veljavno finančno zavarovanje.

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Obveznosti naročnika so:

- da bo izvajalcu izročil v dogovorjenih rokih vso dokumentacijo, s katero razpolaga na obravnavanem območju, potrebno za izvršitev pogodbenih del,

- da bo tekoče spremljal in nadziral projektiranje in potrjeval, po potrebi, projektne rešitve,

- da bo pregledal in pisno potrdil projektno dokumentacijo pred končno oddajo.

Naročnik se zaveže, da bo sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrši pravočasno.

VIII. PREVZEM DOKUMENTACIJE

- člen

Šteje se, da je naročnik prevzel izveden predmet naročila, ko izvajalcu pisno potrdi, da je prevzeto delo po tej pogodbi izdelano tako, kot je to dogovorjeno s pogodbo. V primeru, da ima naročnik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveže napake odpraviti v času dogovorjenem z naročnikom.

IX. POGODBENA KAZEN

- člen

Za vsak dan zamude dokončanja prevzetih del po tej pogodbi za posamezno fazo bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 5( (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del, vendar največ 15% (petnajst odstotkov) od vrednosti pogodbenih del.

Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

# X. POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Smiljan Tomljanovič.

Odgovorni vodja projekta in pooblaščeni predstavnik izvajalca je ____________________.

XI. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne nastale spore bodo pogodbene stranke skušale rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Novem mestu.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, ali posredniku,

je nična.

XIII. KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sklenjena v štirih (4) izvodih, od katerih naročnik prejme dva (2) izvoda, izvajalec pa dva (2) izvoda pogodbe.

Številka:_________________				Številka: ___________________

Datum:__________________				Datum:_____________________

IZVAJALEC 							NAROČNIK

___________________				          Mestna občina Novo mesto

Direktor/-ica					   		   Župan

____________						   mag. Gregor Macedoni